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                                                   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
            เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมางานตามโครงการขุดลอกและเปลี่ยนท่อระบายน้ำ  
ริมถนนทางหลวงชนบท   ไสยวน – บ้านใหม่   หมู่ที่  2   ตำบลพนมวังก์
--------------------------------------

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์   อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  มีประสงค์จะสอบราคา     
จ้างเหมางานตามโครงการขุดลอกและเปลี่ยนท่อระบายน้ำ  ริมถนนทางหลวงชนบท  ไสยวน – บ้านใหม่   หมู่ที่  2 ตำบลพนมวังก์   ตามรายการดังนี้
             1.  ขุดลอกคูระบายน้ำและเปลี่ยนท่อ  คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  70  ท่อน   พร้อมใช้ปูนทรายยาแนวรอยต่อและถมหินคลุกหลังท่อพร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย   
            2. จัดทำบ่อพัก คสล. ขนาด  1.50 x 1.50  x 1.50  เมตร  จำนวน  3  จุด   พร้อมฝาปิด   ตามแบบก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์   แบบเลขที่ 10/2552  และแบบมาตรฐานทางระบายน้ำ  ของ                กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
                        3.  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การ-                 บริหารส่วนตำบล   จำนวน   2   ป้าย
                          กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง   200,000.00  บาท     
                           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                   
1.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา   ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ      และได้แจ้งเวียนชื่อ
ผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
           
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย    เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            
4.   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร-ส่วนตำบลพนมวังก์   ณ    วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา  อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
            5.   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  100,000   บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น    หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น    รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
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เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่   11 / 2552
การสอบราคา จ้างเหมาตามโครงการขุดลอกและเปลี่ยนท่อระบายน้ำ  
ริมถนนทางหลวงชนบท   ไสยวน – บ้านใหม่  หมู่ที่  2   ตำบลพนมวังก์
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์    ลงวันที่    31   กรกฎาคม   2552
---------------------------------------------

                                       ด้วย   องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “องค์การบริหารส่วนตำบล”     มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานตามโครงการขุดลอกและเปลี่ยนท่อระบายน้ำ   ริมถนนทางหลวงชนบท                 ไสยวน – บ้านใหม่   หมู่ที่  2    ตำบลพนมวังก์   ตามรายการดังนี้
           
1.  ขุดลอกคูระบายน้ำและเปลี่ยนท่อ  คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  70  ท่อน   พร้อมใช้ปูนทรายยาแนวรอยต่อและถมหินคลุกหลังท่อพร้อมเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย   
            2.  จัดทำบ่อพัก คสล. ขนาด  1.50 x 1.50  x 1.50  เมตร  จำนวน  3  จุด  พร้อมฝาปิด   ตามแบบก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์    แบบเลขที่ 10/2552   และแบบมาตรฐานทางระบายน้ำ  ของ                กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
                         3.  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การ-                 บริหารส่วนตำบล   จำนวน   2   ป้าย
             กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง   200,000.00  บาท
                         ทั้งนี้   ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง   จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้     และวัสดุอุปกรณ์ที่จะติดตั้งต้องเป็นของแท้   ของใหม่   ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ   อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ 
                    โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้               
        1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1   แบบรูปรายการละเอียด
       
1.2  แบบใบเสนอราคา
     
1.3  แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน 
1.5 บัญชีแสดงปริมาณงานและวัสดุ
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่   1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่   2
1.7 บทนิยาม      

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
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      2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                        
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ ผู้ทิ้งงานของทางราชการ    รัฐวิสาหกิจ    หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น


2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น     หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.7  

                      
2.4  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   100,000.00  บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น    รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
          
    3.  หลักฐานการเสนอราคา


ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน     แยกเป็น  2  ส่วน  คือ
3.1   ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
         (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด      ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด-
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                      (ข)  บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด      ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
(2) ในกรณีผู้เสนอราคา    เป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล    ให้ยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   ของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
             (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ(1)
(4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  เป็นต้น
       
  

(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1   ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6(1)
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3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                  (1)   หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย   ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

      
(2)  สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

             (3)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน    ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์  ค่าแรงงานภาษีประเภทต่าง ๆ    รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (2)
         4. การยื่นซองสอบราคา
                          
4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   จำนวนเงิน ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการ ขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลง   จะต้องลงลายมือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา   (ถ้ามี)  กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
    
4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมหรือราคาต่อหน่วย    และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ     ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบงานจ้าง  ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยืนราคา  ไม่น้อยกว่า  60   วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
              4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ไม่เกิน 60  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง    หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้เริ่มทำงาน                        

                          4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา    แบบรูปและรายละเอียด    คุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ    ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา    
                         4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  ประธาน- คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่   11 /2552 ”  โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล   ในวันที่   18  สิงหาคม  2552  ระหว่างเวลา  10.00 น.  ถึง  10.30 น.   ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ( อำเภอควนขนุน    จังหวัดพัทลุง )

                        เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา    ในวันเดียวกัน   ตั้งแต่เวลา   10.40 น.  เป็นต้นไป
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5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
                        
5.1   ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
                        
5.2   หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา   ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น     เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือ  ที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น
                          5.3  องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผัน  ในกรณี  ดังต่อไปนี้
                                (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น    ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล
                                (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล    หรือบุคคลธรรมดา    หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
                                (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                               (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ    ตก    เติม    แก้ไข    เปลี่ยนแปลง    โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)   กำกับไว้
                  
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง    สภาพฐานะ    หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
                           5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด    หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด    หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ    และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเด็ดขาด    ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ   มิได้    รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
                             ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายไว้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน   
ที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์   หากคำชี้แจงไม่เป็นที่                  รับฟังได้   องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
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6. การทำสัญญาจ้าง
                      
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ   1.3   กับองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน    7   วัน     นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้องค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา   โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
                          
6.1  เงินสด
                       
6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล    โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   3    วันทำการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ      ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ
ในข้อ  1.4
6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย
                           6.5  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย     ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง   ๆ   ทราบแล้ว     โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด      (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน   10  ล้านบาท)

                          หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน   15   วัน    นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา   (ผู้รับจ้าง)   พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
        
7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                           องค์การบริหารส่วนตำบลจะจ่ายเงินค่าจ้าง   โดยแบ่งออกเป็น     1     งวด  ดังนี้
                         งวดเดียว   จ่ายเงินในอัตรา   100%     ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้าง  จะกำหนดในอัตราร้อยละ    0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน            

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
                      
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ    หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ   1.3  แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   1    ปี   นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับมอบงาน    โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   15   วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
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10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
                       
10.1   เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้    ได้มาจากเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
พนมวังก์   ประเภทเงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี   2552


10.2   เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง   และ
ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว     ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ   และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่    และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  ดังนี้
                                 (1)   แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน    7  วัน   นับถัดจากวันที่รับจ้างสั่งหรือซื้อจากต่างประเทศ    เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
                                 (2)   จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย    หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น    หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
                                 (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ   (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
         
10.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ   6  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหาย    (ถ้ามี )    รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ                        

         
10.4   องค์การบริหารส่วนตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข    เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด    (ถ้ามี)  

                        
10.5   องค์การบริหารส่วนตำบลขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสอบราคาจ้างดังกล่าวในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้อนุมัติเงินตามโครงการดังกล่าว
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